AI 科研助手功能设计与 Claude 开发工作流

面向单用户科研文献监测、分析、交互与长期记忆的第一版方案

| 文档用途 | 作为项目立项、功能对齐、后续迭代和与 Claude 协作开发的基线文档 |
| --- | --- |
| 当前范围 | 先做飞书 + arXiv + 单用户 + 简版日报 + 结构化长期笔记的 MVP |
| 设计原则 | 简单、稳定、可扩展、便于个人维护，避免一开始过度工程化 |

一句话目标：做一个持续监测文献、给出高质量首轮判断、能吸收用户反馈并逐步贴近用户研究口味的科研助手。

# 1. 项目定位

这个助手不是单纯的摘要机器人，而是一个围绕科研文献监测、首轮分析、人机讨论和长期知识积累而设计的研究型助手。第一阶段重点服务单个用户，并优先学习用户的研究口味与判断标准。

核心目标不是“自动替代研究者”，而是“先成为高质量的首轮研究助理”。

系统要能持续工作，而不是一次性问答。

系统要逐步形成结构化知识框架，避免“所有内容都记在一个大杂烩笔记本里”。

# 2. 第一阶段 MVP 范围

建议先锁定以下链路：

每天定时检查 arXiv。

按照用户设定的研究主题做初筛。

对入选文章生成简版分析：问题、创新点、疑点、相关性、建议动作。

通过飞书主动推送日报或重点提醒。

用户在飞书中回复意见、追问或纠偏。

系统把反馈写入结构化笔记和长期记忆。

第一阶段暂不追求多用户共享知识、复杂权限管理或全自动深度综述，而是先把一条稳定好用的闭环跑通。

# 3. 功能设计

## 3.1 文献监测

初始来源以 arXiv 为主，后续再扩展到 ADS、期刊目录、会议网页等。

支持工作日一次或每天一次的定时任务。

支持补抓漏掉的日期范围，避免因任务失败导致空窗。

## 3.2 研究兴趣与主题框架

用户通常有多个并行研究方向，因此系统必须内置“主题树”或“领域框架”，而不是把所有笔记混在一个总本里。

每个主题都应有独立目录，例如：高红移 AGN、Little Red Dots、干涉测量、宿主星系性质。

每个主题下继续细分：代表论文、争议点、方法、数据集、关键作者、开放问题。

同一篇论文可关联多个主题，但必须有主主题，方便归档与回顾。

系统要能逐渐形成自己的知识框架，支持“按主题回顾”而不是只按时间堆积。

## 3.3 文献初筛

依据关键词、对象名、方法名、仪器名、作者名单、主题标签进行初筛。

相关性判断要允许用户手动纠偏，例如提升或降低某类文章优先级。

同一主题下可维护白名单和黑名单规则。

## 3.4 简版分析报告

简版报告应控制长度，避免每天推送过载。每篇文章建议固定包含以下栏目：

| 栏目 | 说明 |
| --- | --- |
| 基本信息 | 标题、作者、日期、链接、主题归属 |
| 一句话摘要 | 用 1 句话概括这篇文章在做什么 |
| 创新点 | 1-3 条，说明它真正的新意 |
| 疑点/问题 | 1-3 条，说明证据不足、方法局限或潜在漏洞 |
| 相关性评分 | 例如高/中/低，或 1-5 分 |
| 建议动作 | 值得细读 / 可略读 / 暂不关注 |

## 3.5 详版分析

用户在飞书中要求展开时，再生成详版内容。

详版可增加：与已有工作的比较、方法优缺点、证据链是否充分、可能的后续观测/研究机会。

后续可以加入联网搜索，对比相关论文和公开讨论。

## 3.6 与用户交互

优先通过飞书实现主动推送与回复式交互。

后续预留消息通道适配层，便于扩展到个人微信、企业微信、邮件等。

系统内部应使用统一消息对象，避免业务逻辑直接绑死在飞书格式上。

## 3.7 长期记忆

长期记忆不应等同于“保存所有聊天记录”。第一阶段建议分为三层：

文献笔记层：保存每篇文章的摘要、创新点、问题点、用户评价与后续追踪状态。

主题知识层：围绕某个研究方向累积代表论文、争议点、常用方法、关键结论与开放问题。

用户偏好层：记录用户判断论文价值的标准、偏好的方法类型、关注对象与不喜欢的方向。

# 4. 技术方案（通俗版）

从实现角度看，这个系统可以拆成 5 个部件，尽量保持结构清晰、便于个人维护。

| 部件 | 作用 | 第一阶段建议 |
| --- | --- | --- |
| 调度器 | 定时启动任务，相当于系统闹钟 | Linux cron 或 APScheduler |
| 抓取与筛选 | 拉取 arXiv 新文章并做初筛 | Python 脚本 + RSS/API |
| 分析模块 | 调用大模型完成摘要、创新点和问题分析 | 统一 LLM 接口，底层可替换模型 |
| 消息模块 | 把结果发到飞书并接收用户反馈 | 飞书机器人/Webhook/回调 |
| 记忆模块 | 保存结构化笔记并支持后续检索 | SQLite + Markdown，后续再加向量检索 |

# 5. 模型层设计

Claude Code 适合用来开发整个系统，但运行时可以接入国产或其他模型 API。这两者并不冲突。

Claude Code：用于帮助你搭项目结构、写 Python 模块、改代码、补测试、整理 prompt。

运行模型：可以根据任务接入智谱、千问、Anthropic 或其他模型。

建议从第一天起就把模型层抽象出来，避免未来更换模型时大改系统。

建议接口思想：用统一的 LLMClient 来封装“摘要、分析、比较、回答追问”等能力，底层再切换不同模型。

# 6. 为什么先做飞书，不先做个人微信

飞书的机器人、Webhook、消息卡片和回调更成熟，适合快速打通闭环。

个人微信自动化通常更不稳定，也更容易碰到限制。

如果一开始就预留消息适配层，未来扩展到个人微信会更自然。

# 7. 推荐的开发节奏

先做离线脚本：给定一个主题，抓取最近几天 arXiv，输出一份本地 Markdown 报告。

再接入模型：让脚本能自动生成创新点、问题点和建议动作。

再接入飞书：把这份报告推送出去，并支持简单回复命令。

再接入记忆：把用户反馈写入结构化数据库和笔记。

最后再考虑多主题并行、补抓、联网搜索、详版展开和更多消息平台。

# 8. 适合 Claude 开始工作的项目启动提示词

下面这段可以作为你在 Claude Code 中启动项目时的基础提示词，后续可继续裁剪。

你现在是我的 AI 科研助手项目的结对开发者。请帮助我用 Python 构建一个面向单用户的科研文献助手 MVP。

项目目标：
1. 每天定时检查 arXiv。
2. 根据我指定的多个研究主题筛选新论文。
3. 对相关论文生成简版分析，包括：一句话摘要、创新点、疑点/问题、相关性评分、建议动作。
4. 通过飞书把日报或提醒发给我。
5. 我在飞书中的反馈要被系统写入长期记忆。
6. 系统要按主题整理知识，避免所有笔记混在一起。

约束条件：
- 我会 Python，但不是专业后端工程师，请尽量用简单、稳定、可维护的方案。
- 先做单用户版本。
- 先做飞书，不先做个人微信，但架构要为以后扩展到其他消息平台留接口。
- 模型层必须可替换，后续可能接智谱、千问或其他 API。
- 第一阶段优先保证闭环跑通，不做过度工程化。

请按以下方式帮助我开发：
- 先设计清晰的项目目录结构。
- 把系统拆成调度、抓取筛选、分析、消息、记忆五个模块。
- 每一步先解释要做什么，再给出代码。
- 代码尽量使用标准库或常见依赖，并写清楚安装方式。
- 帮我生成 .env.example、README、配置文件示例和最小可运行 demo。
- 当你认为我应该先做一个更小的版本时，请直接建议更小的可运行版本。
- 在涉及网络、回调、部署、数据库等概念时，请用通俗语言解释。

# 9. 建议的 Claude 开发工作流

让 Claude 先帮你生成“项目骨架 + README + 配置样例”，不要一开始就写完整系统。

每次只推进一个小模块，例如先完成 arXiv 抓取，再做筛选，再做飞书推送。

要求 Claude 给出最小可运行版本，并让它解释每个文件的职责。

你本地跑通后，再让 Claude 帮你做下一步修改，而不是一次性生成全部代码。

重要的 prompt、配置说明、接口设计都保存到仓库里，不要只留在聊天记录中。

每完成一个阶段，就让 Claude 帮你整理测试方法和故障排查说明。

# 10. 一个适合个人开发者的实际节奏

第 1 周：明确主题配置格式，完成 arXiv 抓取和本地报告生成。

第 2 周：接入模型 API，完成简版分析。

第 3 周：接入飞书机器人，实现日报推送。

第 4 周：加入反馈写入 SQLite/Markdown，完成最小长期记忆闭环。

之后：再逐步做详版展开、补抓机制、联网搜索和更多平台。

# 11. 当前结论

这项工作适合用“飞书优先、单用户优先、arXiv 优先、简版日报优先、结构化主题笔记优先、模型接口可替换”的路线推进。这样既能快速获得实际价值，也为以后扩展到更多研究主题、更多平台和更强记忆能力保留空间。